Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Mattina: Verifica 🡪 2H, Daily Scrum e iniziato login e registrazione  Pomeriggio: |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| A buon punto |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Aggiornare swimlanes--> mettere vari processi sulle frecce: POST, http protocolli vari e esportare immagini  registrazione--> controllo dell'utente gia presente e nome tabella;  login --> togliere salva e sostituire ;  Modificare design dati--> cambiamenti da fare: esportato da togliere, specificare tipi di dati  password\_hash() --> metodo da cercare cosa fa e documentarsi su cosa sono definire campo password  implementazione: dopo login accedere a risorsa che si vuole senza tornare home (extra)  cifratura note: che chiavi algoritmo e tipo cifratura |

## Agile - Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo: funzione e views Registrazione e DB + documentazione  Andrea: funzione e views Login + documentazione |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: finire analisi e progettazione. Pianificazione copre due settimane, rimane scoperta l’ultima settimana. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
| Aggiornare in sprint 2:  Schema architettura--> Database schema;  Aggiornare swimlanes--> mettere vari processi sulle frecce: POST, http protocolli vari e esportare immagini  registrazione--> controllo dell'utente gia presente e nome tabella;  login --> togliere salva e sostituire ;  Modificare design dati--> cambiamenti da fare: esportato da togliere, specificare tipi di dati  password\_hash() --> metodo da cercare cosa fa e documentarsi su cosa sono definire campo password  implementazione: dopo login accedere a risorsa che si vuole senza tornare home (extra)  cifratura note: che chiavi algoritmo e tipo cifratura  aggiornare design --> doppio campo password  cambiare CasaNote dove si crea nota e togliere registrazione audio e metterlo dove si crea nota  ordinamento filtra e ricerca e eliminazione --> visualizzazione note✔️  cambiare nei test case la parola da dovrebbe in deve ! |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
|  |