Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Aggiornato la documentazione   + Aggiornato la gui |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’header della home e della pagina iniziale deve essere diverso.  SQL injection: vulnerabilità nell’insert delle credenziali-> fare il binding dei parametri. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbastanza bene |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * TODO:   + Vulnerabilità a sql injection AuthModel login/logIn   + Crittografare nome e email   + Aggiungere validate\_email() in libs/validator.php. Metodo che sanifica la email.   + Rifare view creazione\_note.   + Rivisionare diagramma\_classi. |

## Agile - Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo:   * Trello * Sprint Retrospettive * Completare task sprint prova * Iniziare implementazione base dell’app   + Visualizzazione note   + Tabella note db   + Controller note   + Mapper note   + Model note |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: Operazioni CRUD con note (senza relazioni tra tabelle utente e note, senza tabella attachements).  Pianificazione copre 2 settimane, la terza non è coperta, verrà coperta quando arriverà il mio compagno di lavoro che oggi è assente. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
|  |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
| Problemi   * Poca comunicazione * Poca collaborazione   Miglioramenti   * Avere un riscontro sul completamento delle task più frequente * Comunicare di più per risolvere ogni dubbio * Lavorare come squadra |