Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Aggiornato la documentazione   + Aggiornato * Lista note   + Migliorato opzione di eliminazione   + Aggiunto salvataggio note   + Aggiornato e reso funzionante ricerca delle note   + Aggiunto update delle note   + Finito sprint 2 |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Piccolo problema con git. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbastanza bene |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Sprint Retrospective, daily sprint e Sprint planning |

## Agile - Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo:   * Implementare relazione tra utente e note * Aggiorna nota * Profilo utente * Aggiornamento varie funzionalità   Andrea:   * Eliminazione nota * Ricerca nota * Test case * Doc. task |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: Operazioni CRUD con note (senza relazioni tra tabelle utente e note, senza tabella attachements).  Pianificazione copre 2 settimane, la terza non è coperta, verrà coperta quando arriverà il mio compagno di lavoro che oggi è assente. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
| Discusso dalle 15:00 alle 15:25, Lavoro svolto bene con ordine e mantenuto obbiettivo principale, la comunicazione. |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
|  |