Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 30.04.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Profilo   + Aggiunto nome e email dell’uente nella pagina   + Aggiornato con la nuova validazione della password * Registrazione   + Aggiunto validazione della password, resa più sicura (caratteri speciali, numeri, lunghezza minima, ...), con tanto di informazione disponibile per fare la password sicura * Database   + Aggiornato con cifratura * Note   + Aggiunto download della nota tramite file ZIP |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi sull’aggiornamento del nome utente, risolto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbastanza bene |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| daily sprint |

## Agile - Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo:   * Canvas   Andrea:   * Gestione email * Cambiare nome utente |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: Implementazione dei vari attachments, pagina profilo utente implementare funzionalità e continuare buona comunicazione. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
|  |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
| Andato bene, discusso su quello fatto, abbiamo diversi problemi negli allegati e stiamo valutando di togliere la registrazione audio per mancanza di tempo, per il resto abbiamo notato una mancanza di informazione per l’utente, deciso di mostrare nome e email all’utente. |