Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Paolo Comes:  Ho iniziato sistemando alcune view. Fatto questo, ho iniziato a cercare informazioni su come gestire l'implementazione della visualizzazione degli attachment.  Nel pomeriggio ho fatto un po’ di ricerca sul processo di deployment del sito, cercando di chiarirmi bene le idee su tool e flussi da usare.  Andrea Casamatta:  Questa mattina Casamatta ha inserito i dettagli di quando genera eccezioni/errori l’utente, come password sbagliate, email già presente, email non valida o password non valida.  Inoltre da ora quando si salva una nota non si torna più alla home ma si rimane sulla pagina della nota, dove inoltre dopo aver salvato il titolo della nota. Inoltre Casamatta ha anche fatto la documentazione dello Sprint corrente, lo Sprint 4. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi sul link, risolto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbastanza bene |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| daily sprint |

## Agile – Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo:   * Eliminare attachments * Informarsi su deployment   Andrea:   * Sicurezza link * Dettaglio errori |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: Implementazione dei vari attachments, pagina profilo utente implementare funzionalità e continuare buona comunicazione. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
|  |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
| Andato bene, discusso su quello fatto, abbiamo diversi problemi negli allegati e stiamo valutando di togliere la registrazione audio per mancanza di tempo, per il resto abbiamo notato una mancanza di informazione per l’utente, deciso di mostrare nome e email all’utente. |