Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Paolo Comes:  Aggiunto commenti esplicativi al codice di manage. php per renderlo più chiaro. Disabilitato i bottoni "Esporta" e "+" in createNote. php fino a che la nota non è salvata. Infine, fatto in modo che gli allegati eliminati vengano rimossi anche dal file system.  Andrea Casamatta:  Inserito commenti e logger nelle classi dei models, poi migliorato, rendendo più professionale l’html e risolto alcuni piccoli problemi generali di responsive. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi sul link, risolto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbastanza bene |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| daily sprint |

## Agile – Resoconto

|  |
| --- |
| Daily Scrum |
| Paolo:   * Eliminare allegati (cartelle e DB) * Creazione ZIP risolta * Migliorate slcune funzionalità   Andrea:   * Logger e commentare codice * Migliorare estetica HTML |

|  |
| --- |
| Sprint Planning |
| Obbiettivi: Documentazione e ritocchi finali per completare e consegna del progetto. |

|  |
| --- |
| Sprint Review |
|  |

|  |
| --- |
| Sprint Retrospective |
| Andato bene, discusso su quello fatto, abbiamo diversi problemi negli allegati, per il resto abbastanza bene, notato un html povero e discreto, dove puntiamo a migliorarlo. |