Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 30.04.2025 |

Lavori svolti

- Aggiornato la documentazione - Migliorata e aggiornato problema con intestazione - Profilo - Gestione email, controllo se email già registrata - Cambiare nome da pagina profilo

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi sull’aggiornamento del nome utente, risolto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Abbastanza bene

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

daily sprint

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Paolo: - Canvas Andrea: - Gestione email - Cambiare nome utente

Sprint Planning

Obbiettivi: Implementazione dei vari attachments, pagina profilo utente implementare funzionalità e continuare buona comunicazione.

Sprint Review

Sprint Retrospective

Andato bene, discusso su quello fatto, abbiamo diversi problemi negli allegati e stiamo valutando di togliere la registrazione audio per mancanza di tempo, per il resto abbiamo notato una mancanza di informazione per l’utente, deciso di mostrare nome e email all’utente.