Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 07.05.2025 |

Lavori svolti

- Note - Aggiunto due funzioni: visualizzare e eliminare attachments (db per ora eliminazione) - Sito - Aggiornato sicurezza dei link, problemi iniziali ma risolto in seguito

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi sul link, risolto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Abbastanza bene

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

daily sprint

## Agile – Resoconto

Daily Scrum

Paolo: - Eliminare attachments - Visualizzare gli attachments Andrea: - Sicurezza link - Dettaglio errori

Sprint Planning

Obbiettivi: Implementazione dei vari attachments, pagina profilo utente implementare funzionalità e continuare buona comunicazione.

Sprint Review

Sprint Retrospective

Andato bene, discusso su quello fatto, abbiamo diversi problemi negli allegati e stiamo valutando di togliere la registrazione audio per mancanza di tempo, per il resto abbiamo notato una mancanza di informazione per l’utente, deciso di mostrare nome e email all’utente.