Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.03.2025 |

Lavori svolti

- Aggiornato la documentazione - Aggiornato - Lista note - Migliorato opzione di eliminazione - Aggiunto salvataggio note - Aggiornato e reso funzionante ricerca delle note - Aggiunto update delle note - Finito sprint 2

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Piccolo problema con git.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Abbastanza bene

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Sprint Retrospective, daily sprint e Sprint planning

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Paolo: - Implementare relazione tra utente e note - Aggiorna nota - Profilo utente - Aggiornamento varie funzionalità Andrea: - Eliminazione nota - Ricerca nota - Test case - Doc. task

Sprint Planning

Obbiettivi: Operazioni CRUD con note (senza relazioni tra tabelle utente e note, senza tabella attachements). Pianificazione copre 2 settimane, la terza non è coperta, verrà coperta quando arriverà il mio compagno di lavoro che oggi è assente.

Sprint Review

Discusso dalle 15:00 alle 15:25, Lavoro svolto bene con ordine e mantenuto obbiettivo principale, la comunicazione.

Sprint Retrospective